# RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CAUSA RAIZ (RCA)
RECORRÊNCIA TAX ONE
14-15 de Abril de 2026

## 📋 INFORMAÇÕES GERAIS

| ID do Incidente | INC20260413-2 (Recorrência) |
| --- | --- |
| Produto | TAX ONE |
| Data | 14-15 de Abril de 2026 |
| Ambientes Afetados | PROD01, PROD03 |
| Status | ✅ Mitigado |
| Prioridade | P1 - Crítica |

## 🎯 SUMÁRIO EXECUTIVO

Problema: Recorrência de lentidão extrema TAX ONE nos dias 14-15/04, com padrão distinto do incidente original (dia 13). Caracterizado por sessões zumbis e jobs de threading executando >24 horas.

Causa Raiz: ❌ NÃO IDENTIFICADA nos dias 14-15/04. Ações reativas aplicadas com eliminação de sessões zumbis sem identificação definitiva da causa fundamental.

Solução Reativa: 226+ processos zumbis eliminados manualmente. Causa raiz não identificada - problema resolvido temporariamente.

Cliente Crítico: Shopee com job executando >24h (normal: <2h).

## 📅 LINHA DO TEMPO

RECORRÊNCIA - 14-15 ABRIL 2026 14/04 16:13 ████ Shopee: Job iniciado (executará >24h) 19:50 ████ Decisão: Adiamento manutenções PROD01/PROD03 15/04 12:00 ████ Identificação: 226+ processos zumbis 14:00 ████ Início eliminação massiva processos 17:00 ████ 226+ processos zumbis eliminados completamente

## 🔍 ANÁLISE TÉCNICA

### ❌ Status da Causa Raiz: NÃO IDENTIFICADA

- Status Dia 14: Causa raiz não identificada

- Status Dia 15: Causa raiz não identificada

- Abordagem: Solução reativa com eliminação de sessões zumbis

- Evidências Coletadas: 162 samples ASH de enq: JG queue lock

- Observação: Problema resolvido temporariamente sem identificação da causa fundamental

### Código Problemático

WHILE Pkg_Mthread.Check_Job_Out_Process(Prefix_Task) >= Num_Thread_w LOOP null; --dbms_lock.sleep(30); ← COMENTADO (PROBLEMA) END LOOP;

### Métricas de Degradação

| Métrica | Normal | Incidente | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Query rate | 2 queries/seg | 500-1.000 queries/seg | 99,8% aumento |
| Job duration (Shopee) | <2 horas | >24 horas | >1.200% |
| Processos zumbis | 0 | 226+ | Massivo |

### Causas Contribuintes

- CC1: Threading implementado em PL/SQL (não Java)

- CC2: Comportamento diferente Oracle Cloud vs On-Premise

- CC3: Ausência de alertas para jobs >10min em PL/SQL Lock Timer

## 💡 EVIDÊNCIAS

- Azure DevOps: 9 work items identificados (1102771, 1106786, etc.)

- GitHub: PR #1687 - alterações em DBMS_LOCK timing

- MS Teams: Reunião técnica 16/04 (12 participantes)

- ASH Analysis: 162 samples de lock contention

## 🛠️ SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS

### Mitigação Imediata

- 226+ processos zumbis eliminados (15/04)

- 8 tickets enviados aos clientes para reprocessamento

- Manutenções adiadas em PROD01/PROD03

### Fix Proposto (#3 - Baixo Risco)

-- Restaurar sleep no loop: WHILE Pkg_Mthread.Check_Job_Out_Process(Prefix_Task) >= Num_Thread_w LOOP dbms_lock.sleep(5); ← RESTAURAR END LOOP;

Impacto: Redução de 99,8% na carga (500-1.000 → 2 queries/seg)

### Ações Planejadas

- Curto Prazo: Monitoramento proativo sessões zumbis >10min (implementado)

- Médio Prazo: Consulta Oracle sobre scheduler Cloud + scripts resiliência (em andamento)

- Longo Prazo: Migração threading PL/SQL → Java + revisão arquitetural completa (planejado para Q3-Q4 2026)

## 📊 IMPACTO QUANTIFICADO

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Ambientes afetados | PROD01, PROD03 |
| Processos zumbis eliminados | 226+ |
| Cliente crítico | Shopee (job >24h) |
| Tickets reprocessamento | 8 |
| Lock samples ASH | 162 |

## 📈 LIÇÕES APRENDIDAS

### Pontos Positivos

- Padrão de recorrência identificado (2 dias consecutivos 14-15/04, ~16h cada dia)

- Critério de intervenção estabelecido e implementado (PL/SQL Lock Timer >10min)

- Comunicação estruturada aos clientes (8 tickets de reprocessamento)

### Oportunidades de Melhoria

- Threading em PL/SQL inadequado para alta volumetria

- Necessário monitoramento proativo de sessões zumbis

- Comportamento Oracle Cloud requer ajustes específicos

## 🔗 REFERÊNCIAS

- Azure DevOps: Work items 1102771, 1106786, 1103712

- GitHub PR #1687: Alterações DBMS_LOCK timing

- MS Teams: Reunião técnica 16/04/2026 (12 participantes)

- ASH Analysis: 162 samples enq: JG queue lock

## 📋 STATUS FINAL

- Mitigação Imediata: ✅ Completa (226+ sessões zumbis eliminadas)

- Monitoramento Proativo: ✅ Implementado (alertas >10min PL/SQL Lock Timer)

- Scripts Resiliência: 🔄 Em desenvolvimento

- Longo Prazo: 📋 Planejado (Migração PL/SQL → Java Q3-Q4/2026)

Thomson Reuters - Tax One
RCA Recorrência INC20260413-2
Gerado em: 24 de Abril de 2026 | Versão: 2.0 (Otimizada)
Tipo: Recorrência | Status: ✅ Mitigado